# 两阶段赔付模型未来研究计划

先改进赔付金额估计 再检验收益与代价

DBA5102 Capstone 项目组   |   2026年10月12日

下一轮围绕现有两阶段模型推进。概率部分已有一定跨月一致性，金额部分仍有高额Call退化、峰值低估和事后偏高的问题。我们先查清偏差，再用少量可解释信息修正金额，最后决定哪些修正值得保留。

# 1 找出金额估计偏差的来源

要解决的问题：模型可能正确判断会赔付，却估错赔付金额；也可能金额估计合理，但赔付概率偏低。若不分开检查，增加特征容易改错位置。

怎么做：复用严格按时间前推的历史预测，分别检查“是否赔付”和“发生赔付后赔多少”。按Put与Call、剩余保障期限、当前价格与保障价格的距离，以及市场变化前后比较误差。实际持有期只用于事后解释。

看什么结果：寻找在多个日期或月份重复出现的偏差，尤其是高额Call和冲击后高估。单独出现于6月24日的现象只能作为案例，不能直接变成模型规则。

# 2 让不同合同获得更合适的金额修正

要解决的问题：当前金额阶段在同一天给同方向订单使用同一个系数。保障还剩多久、价格离触发赔付的位置有多远，可能影响正赔付金额；一个平均系数未必能同时处理这些差异。

怎么做：固定现有概率模型，保留官方Base，只让金额修正随剩余期限和价格位置发生简单变化。先比较不加新信息的金额估计版本，再加入这两项合同信息，以分清改善来自估计方法还是来自新特征。

看什么结果：比较整体误差、高额Call、Put和各月份的表现。若复杂版本没有超过简单对照，就保留简单版本；历史样本不足或估计失败时，回退到现有金额系数。

这一阶段仍估计平均赔付，不额外加入保守加价余量。目标是先让风险估计更准确，避免用普遍抬高预测掩盖模型偏差。

# 3 检验波动变化是否提供额外信息

要解决的问题：仅靠合同信息可能难以及时反映风险升温。但此前快速响应和高风险报警没有稳定覆盖峰值，加入更多信号也可能只增加误报。

怎么做：在上一阶段的合同信息之外，只增加一个预先限定的信号：最近1小时的方向波动，相对最近4小时是否明显增强。Put观察下跌波动，Call观察上涨波动；只使用报价时已经完成的行情数据。

看什么结果：新信号必须在合同模型之上带来额外收益，并在多个时段有一致方向。如果只是拟合个别高峰，或改善高峰却明显损伤其他订单，就删除这一项。

# 4 限制修正过度带来的损失

要解决的问题：平均误差下降时，高额订单或总赔付估计仍可能变差。因此，需要限制修正的代价，同时允许不同方向采用不同程度的修正。

怎么做：先确定一个候选方案，再依次比较完整修正、只采用一半修正、保留官方Base。Put和Call分别检查。比如Base为100、模型为140，采用一半修正就是120；模型为60时，则回到80。

看什么结果：除了整体误差，还检查非高额订单、高额订单、总金额偏差，以及逐笔低估和高估的累计金额。无法通过约束或证据不足的方向，保留Base；收缩本身不保证能预测峰值。

## 本轮保持不变的条件

仍使用4至6月开发数据，逐日使用过去30天内创建且已经结算的订单更新；所有含Base方法在同一批订单上比较。7月继续保留，赔付结果、实际结束时间及事后峰值日期均不进入预测输入。

本轮不扩展高风险分类器、外部市场数据或订单热度特征，也不同时搜索大量窗口和倍率。每一步只有带来可核实的增量，才保留增加的复杂度。

# 5 确认改进能否跨期成立并适应提交条件

要解决的问题：4至6月已经被反复分析，少数行情事件可能左右成绩；每日更新还依赖及时收到结算结果，官方提交时未必有这一条件。

怎么做：始终保留官方Base、方向与期限分组均值、简单倍率和现有两阶段模型作为对照。分别替换概率或金额部分，确认收益来自哪里；按连续日期成块重复抽样，检查改善是否依赖少数日期。

随后锁定模型结构、参数选择规则和评价清单，再对7月做一次内部后期测试。测试中可按既定规则使用此前已结算的订单更新，但不能根据7月成绩重新选特征或规则。另做不依赖新标签的冻结系数回放，检验提交条件下还能保留多少效果。

看什么结果：主看月等权RMSE，同时核查MAE、尾部误差和金额低估。与简单对照差距很小时选择更简单的方案；不确定性区间若包含没有改善，就保留“证据不足”的结论。官方评分、输出形式和标签回传方式需在提交前确认。

## 执行顺序与阶段成果

| 阶段 | 主要工作 | 完成时应得到 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 复现与偏差诊断 | 一致的对照成绩与主要误差分组 |
| 第2至3天 | 合同信息与少量市场修正 | 固定候选的比较结果与回退记录 |
| 第4天 | 收益归因与修正幅度约束 | 唯一候选或无候选通过的结论 |
| 第5天 | 不确定性与提交模式核查 | 冻结的配置和评价清单 |
| 第6至7天 | 一次后期测试与汇报整理 | 完整结果及适用范围 |

以上为后续实施开始后的工作量估计。现有低维模型使用CPU即可；预计拟合本身为分钟级，主要时间用于数据核查、对照分析与结果整理。

## 最终完成标准

保留能够说明“比Base好在哪里、比简单方法多带来什么、牺牲了什么”的最简单方案。预定候选用尽后，无增量就停止扩展；后期测试失败也如实报告。本轮不以缺少需求与费用数据的离线结果宣称实际利润提升。